# Prompt para Claude Code — Implementação do CRM para Clínica Dentária

Copie este documento (ou secção por secção) diretamente para o Claude Code. Cada Fase contém Etapas numeradas; execute uma etapa de cada vez, valide o critério de verificação antes de avançar para a próxima.

## CONTEXTO PARA O CLAUDE CODE

Você é um engenheiro de software sénior especializado em arquitetura full-stack, com experiência em Supabase/PostgreSQL, integrações via webhooks (Chatwoot) e automação de fluxos (N8N).

Vai implementar, do zero, o CRM comercial e operacional descrito no documento "Projeto de CRM para Clínica Dentária". A stack é:

- Supabase / PostgreSQL — banco de dados central, autenticação, segurança (RLS) e armazenamento

- Chatwoot — comunicação (WhatsApp, Instagram, e-mail, chat), integrado via API/webhooks

- N8N — automações, notificações e rotinas de marketing

- Frontend/Backend — a definir na Fase 1 conforme as suas ferramentas disponíveis, mas deve suportar os módulos: Dashboard, Leads/Pacientes, Funil Kanban, Agenda, Tratamentos e Relatórios

### Princípios obrigatórios em todas as fases

- Não invente funcionalidades, tabelas ou integrações fora do que está especificado neste documento.

- Respeite a ordem de dependências — não implemente uma etapa que dependa de artefactos ainda não criados.

- Separe sempre dados comerciais de dados clínicos sensíveis — a tabela treatments guarda apenas acompanhamento comercial (tipo de tratamento, plano, orçamento, status), nunca informação clínica detalhada.

- Aplique o princípio do menor privilégio em cada tabela/endpoint criado — RLS (Row Level Security) por perfil desde a Fase 1, não como retrofit.

- Registe em activities qualquer ação relevante para auditoria (criação/alteração de registos, mudanças de etapa, acessos administrativos) — a tabela de auditoria nasce na Fase 1 e é usada por todas as fases seguintes.

- RGPD/GDPR: qualquer tabela com dados pessoais precisa de campos de consentimento e política de retenção desde a criação do schema, não adicionados depois.

- No fim de cada etapa, pare e apresente um resumo do que foi criado/alterado antes de avançar.

### Perfis de acesso (usar em todo o RLS/permissões, desde a Fase 1)

| Perfil | Acesso |
| --- | --- |
| Administrador | Configuração, utilizadores, integrações, relatórios, todas as áreas |
| Gestor | Dashboard, leads, pipeline, agenda, tarefas, relatórios |
| Receção | Pacientes, agenda, confirmações, comunicação |
| Comercial | Leads, oportunidades, propostas, follow-ups |
| Profissional | Agenda e informação necessária à sua operação, conforme permissões |

## FASE 1 — Fundação

Objetivo da fase: base de dados, autenticação, layout e primeiros módulos (pacientes, leads, dashboard inicial).

### Etapa 1.1 — Setup do projeto Supabase

- Objetivo técnico: criar o projeto Supabase/PostgreSQL, configurar variáveis de ambiente e conexão segura (HTTPS, gestão de chaves/API conforme requisito de segurança do documento).

- Artefactos esperados: projeto Supabase configurado, ficheiro de configuração de ambiente (.env de exemplo, nunca com segredos reais commitados), cliente de conexão inicial no backend.

- Dependências: nenhuma (ponto de partida).

- Verificação: conexão de teste ao banco bem-sucedida.

### Etapa 1.2 — Schema users + autenticação + RLS por perfil

- Objetivo técnico: criar a tabela users (utilizadores, perfis e permissões) e configurar autenticação Supabase com os 5 perfis de acesso da tabela acima. Implementar RLS desde já, mesmo que as outras tabelas ainda não existam.

- Artefactos esperados: migration SQL da tabela users, políticas RLS documentadas por perfil, fluxo de login/registo funcional.

- Dependências: Etapa 1.1.

- Verificação: login funcional para cada um dos 5 perfis, com acesso corretamente restringido em pelo menos um recurso de teste.

### Etapa 1.3 — Schema activities (auditoria)

- Objetivo técnico: criar a tabela activities como timeline de ações no CRM, servindo também como log de auditoria (quem fez o quê, quando) — requisito de segurança do documento.

- Artefactos esperados: migration SQL de activities (campos mínimos: utilizador, ação, entidade afetada, timestamp, metadados), função/trigger ou middleware reutilizável para registar eventos a partir de qualquer módulo futuro.

- Dependências: Etapa 1.2 (referencia users).

- Verificação: uma ação de teste (ex.: criação de utilizador) gera um registo em activities.

### Etapa 1.4 — Schema companies

- Objetivo técnico: criar a tabela companies para atendimento corporativo, quando aplicável.

- Artefactos esperados: migration SQL de companies.

- Dependências: Etapa 1.2.

- Verificação: CRUD básico funcional via API/admin.

### Etapa 1.5 — Schema tags

- Objetivo técnico: criar a tabela tags para etiquetas e segmentação, reutilizável por pacientes/leads/deals.

- Artefactos esperados: migration SQL de tags.

- Dependências: Etapa 1.2.

- Verificação: CRUD básico funcional.

### Etapa 1.6 — Schema campaigns

- Objetivo técnico: criar a tabela campaigns (campanhas e origem de leads), necessária desde já porque o campo "origem/campanha" faz parte da ficha do paciente/lead.

- Artefactos esperados: migration SQL de campaigns.

- Dependências: Etapa 1.2.

- Verificação: CRUD básico funcional.

### Etapa 1.7 — Schema patients

- Objetivo técnico: criar a tabela patients com os grupos de campos definidos no documento: Identificação (nome, telefone, e-mail, data de nascimento, contacto preferencial), Comercial (origem, campanha, responsável, interesse, valor estimado, etapa do funil), Agenda (próxima consulta, última consulta, status de confirmação — preenchidos apenas quando a Fase 4 existir), Tratamento (referência ao tratamento de interesse — preenchido plenamente na Fase 5), Comunicação (última interação, canal, etiquetas, link da conversa Chatwoot — preenchido na Fase 3), Consentimentos (preferências de comunicação e consentimentos aplicáveis, obrigatório desde já por RGPD).

- Artefactos esperados: migration SQL de patients com foreign keys para companies, campaigns, tags; campos de consentimento e timestamp de retenção/eliminação de dados.

- Dependências: Etapas 1.4, 1.5, 1.6.

- Verificação: CRUD completo de um paciente de teste, incluindo campos de consentimento.

### Etapa 1.8 — Schema leads

- Objetivo técnico: criar a tabela leads para informações específicas de aquisição e origem, distinta de patients conforme o modelo do documento.

- Artefactos esperados: migration SQL de leads com foreign key para patients e campaigns.

- Dependências: Etapa 1.7.

- Verificação: criação de um lead de teste vinculado a um paciente.

### Etapa 1.9 — Layout base e navegação por perfil

- Objetivo técnico: construir o shell da aplicação (navegação, autenticação no frontend, rotas protegidas) mostrando apenas os módulos permitidos por perfil.

- Artefactos esperados: estrutura de rotas/páginas, componente de navegação condicional por perfil.

- Dependências: Etapa 1.2.

- Verificação: cada perfil, ao logar, vê apenas os menus a que tem direito.

### Etapa 1.10 — Dashboard inicial

- Objetivo técnico: implementar a primeira versão do dashboard com os indicadores já disponíveis nesta fase (novos leads, total de pacientes) — os indicadores de consultas/tratamentos/conversão serão adicionados nas fases correspondentes.

- Artefactos esperados: página de dashboard com pelo menos 2 KPIs funcionais ligados aos dados reais de leads/patients.

- Dependências: Etapas 1.8, 1.9.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): aplicação roda de ponta a ponta — login, navegação por perfil, CRUD de pacientes e leads, dashboard com dados reais, e toda ação relevante a gerar entrada em activities.

## FASE 2 — Funil

Objetivo da fase: pipeline Kanban, negócios, valores, responsáveis, tarefas e follow-ups.

### Etapa 2.1 — Schema pipelines

- Objetivo técnico: criar a tabela pipelines (funis configuráveis), com as etapas fixas do funil comercial do documento: Novo lead → Contactado → Avaliação marcada → Avaliação realizada → Orçamento enviado → Em negociação → Tratamento iniciado → Concluído / Perdido.

- Artefactos esperados: migration SQL de pipelines e das suas etapas (pode ser tabela própria de etapas ou enum, conforme decisão técnica).

- Dependências: Fase 1 completa.

- Verificação: pipeline padrão criado e consultável.

### Etapa 2.2 — Schema deals

- Objetivo técnico: criar a tabela deals (oportunidades comerciais), com valor estimado do tratamento, responsável pelo atendimento, etapa atual, e foreign keys para patients/leads e pipelines.

- Artefactos esperados: migration SQL de deals.

- Dependências: Etapas 2.1, 1.8.

- Verificação: criação de um deal de teste, associado a um lead, numa etapa do pipeline.

### Etapa 2.3 — UI do funil Kanban

- Objetivo técnico: construir a visualização Kanban do pipeline, com drag-and-drop entre etapas, exibindo valor estimado e responsável em cada card.

- Artefactos esperados: componente Kanban funcional, ligado a deals.

- Dependências: Etapa 2.2.

- Verificação: mover um deal de etapa via UI atualiza o registo em deals e gera entrada em activities.

### Etapa 2.4 — Schema tasks

- Objetivo técnico: criar a tabela tasks (tarefas e follow-ups), com próximo contacto definido por oportunidade, foreign key para deals/patients e para users (responsável).

- Artefactos esperados: migration SQL de tasks.

- Dependências: Etapa 2.2.

- Verificação: criação de uma tarefa de teste vinculada a um deal.

### Etapa 2.5 — Alertas de leads sem resposta e rotinas de retorno

- Objetivo técnico: implementar a lógica (job agendado ou trigger) que identifica leads sem resposta e cria tarefas automáticas de follow-up (retorno após orçamento e após consulta — este último depende da Fase 4, deixar preparado mas só ativo depois).

- Artefactos esperados: função/job de geração automática de tarefas, com registo em activities.

- Dependências: Etapa 2.4.

- Verificação: um lead sem interação há X dias gera automaticamente uma tarefa de follow-up.

### Etapa 2.6 — Dashboard: indicadores de funil

- Objetivo técnico: adicionar ao dashboard taxa de conversão, valor potencial, pendências e follow-ups do dia.

- Artefactos esperados: atualização da página de dashboard com os novos indicadores.

- Dependências: Etapas 2.3, 2.4.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): funil Kanban funcional de ponta a ponta, com tarefas e alertas automáticos, refletido no dashboard.

## FASE 3 — Chatwoot

Objetivo da fase: API, webhooks, sincronização de contactos/conversas e ligação entre os dois sistemas.

### Etapa 3.1 — Schema conversations

- Objetivo técnico: criar a tabela conversations (referências às conversas do Chatwoot), com foreign key para patients/leads e campo CRM_ID como identificador próprio para evitar duplicidade.

- Artefactos esperados: migration SQL de conversations.

- Dependências: Fase 1 completa.

- Verificação: registo de teste vinculando uma conversa fictícia a um paciente.

### Etapa 3.2 — Schema messages

- Objetivo técnico: criar a tabela messages (metadados/histórico necessário para integração — não é réplica completa do Chatwoot, apenas o necessário ao CRM).

- Artefactos esperados: migration SQL de messages, com foreign key para conversations.

- Dependências: Etapa 3.1.

- Verificação: inserção de teste de uma mensagem associada a uma conversa.

### Etapa 3.3 — Endpoint receptor de webhooks do Chatwoot (entrada)

- Objetivo técnico: implementar o endpoint que recebe eventos do Chatwoot (novas conversas/mensagens) e cria/atualiza leads automaticamente no CRM, usando telefone/e-mail + CRM_ID para identificação sem duplicidade.

- Artefactos esperados: endpoint webhook autenticado (validação de assinatura/segredo do Chatwoot), lógica de deduplicação, criação/atualização de leads/patients/conversations.

- Dependências: Etapas 3.1, 3.2, 1.8.

- Verificação: simular um evento de webhook e confirmar criação correta do lead, sem duplicar um contacto já existente.

### Etapa 3.4 — Sincronização de status, responsável e etiquetas

- Objetivo técnico: sincronizar bidirecionalmente status da conversa, responsável e etiquetas selecionadas entre Chatwoot e CRM.

- Artefactos esperados: lógica de sincronização (webhook adicional ou polling, conforme limitações da API do Chatwoot), atualização de conversations/tags.

- Dependências: Etapa 3.3.

- Verificação: alteração de etiqueta no Chatwoot reflete no CRM (ou vice-versa, conforme direção definida).

### Etapa 3.5 — Saída: CRM aciona mensagens via API do Chatwoot

- Objetivo técnico: implementar a chamada à API do Chatwoot para o CRM poder enviar mensagens a partir da ficha do paciente/deal.

- Artefactos esperados: função/serviço de envio de mensagem via API do Chatwoot, com gestão segura da chave de API (variável de ambiente, nunca hardcoded).

- Dependências: Etapa 3.3.

- Verificação: envio de mensagem de teste a partir do CRM, visível no Chatwoot.

### Etapa 3.6 — Link direto CRM → conversa Chatwoot

- Objetivo técnico: adicionar, na ficha do paciente/lead, um botão que abre a conversa correspondente no Chatwoot.

- Artefactos esperados: componente de UI com link direto, usando o CRM_ID/referência guardada em conversations.

- Dependências: Etapa 3.1.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): uma conversa iniciada no Chatwoot gera lead automaticamente no CRM, e a partir do CRM é possível enviar mensagens e abrir a conversa original.

## FASE 4 — Agenda

Objetivo da fase: consultas, confirmações, estados e pontos de integração com automações (a automação em si vem na Fase 6).

### Etapa 4.1 — Schema appointments

- Objetivo técnico: criar a tabela appointments (consultas e avaliações), com status (marcada, confirmada, realizada, cancelada, faltou), foreign key para patients e users (profissional).

- Artefactos esperados: migration SQL de appointments.

- Dependências: Fase 1 completa.

- Verificação: criação de uma consulta de teste com cada status possível.

### Etapa 4.2 — UI de agendamento

- Objetivo técnico: construir a interface de marcação de consultas/avaliações, respeitando os perfis com acesso (Receção, Gestor, Profissional).

- Artefactos esperados: página/componente de agenda.

- Dependências: Etapa 4.1.

- Verificação: marcação de consulta via UI reflete corretamente em appointments e gera entrada em activities.

### Etapa 4.3 — Criação automática de tarefa de confirmação

- Objetivo técnico: ao marcar uma consulta, criar automaticamente uma tarefa de confirmação em tasks (conforme jornada do paciente descrita no documento).

- Artefactos esperados: trigger/lógica de criação automática de tarefa.

- Dependências: Etapas 4.1, 2.4.

- Verificação: marcar uma consulta gera a tarefa correspondente.

### Etapa 4.4 — Atualização de etapa do funil ao realizar consulta

- Objetivo técnico: quando uma consulta muda para status "realizada", atualizar a etapa do deal correspondente (ex.: de "Avaliação marcada" para "Avaliação realizada") e criar tarefa de acompanhamento.

- Artefactos esperados: lógica de atualização cruzada entre appointments e deals/tasks.

- Dependências: Etapas 4.1, 2.2, 2.4.

- Verificação: marcar uma consulta como "realizada" avança o deal correspondente no funil.

### Etapa 4.5 — Pontos de integração para lembretes (preparação para N8N)

- Objetivo técnico: expor os dados/endpoints necessários para que a Fase 6 (N8N) possa consultar consultas do dia seguinte e disparar lembretes pelo Chatwoot — sem ainda implementar o fluxo de automação em si.

- Artefactos esperados: endpoint/query documentada de "consultas de amanhã", pronta a ser consumida externamente.

- Dependências: Etapa 4.1.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): agenda funcional, com atualização automática de funil e endpoint de lembretes pronto para consumo externo.

## FASE 5 — Tratamentos

Objetivo da fase: planos, orçamentos e acompanhamento comercial — sempre separado de dados clínicos sensíveis.

### Etapa 5.1 — Schema treatments

- Objetivo técnico: criar a tabela treatments contendo apenas tipo de tratamento, profissional responsável, plano de tratamento (descrição comercial), orçamento e status — nunca dados clínicos detalhados (histórico clínico, diagnósticos, notas médicas ficam fora do CRM, por definição do documento).

- Artefactos esperados: migration SQL de treatments, com foreign key para patients, deals e users (profissional).

- Dependências: Fase 1 completa, Etapa 2.2 (deals).

- Verificação: criação de um tratamento de teste vinculado a um deal, confirmando que nenhum campo clínico sensível foi incluído no schema.

### Etapa 5.2 — UI de tratamentos

- Objetivo técnico: construir a interface de gestão de tratamentos, ligada à ficha do paciente e ao deal correspondente.

- Artefactos esperados: página/componente de tratamentos.

- Dependências: Etapa 5.1.

- Verificação: criação/edição de tratamento via UI funcional.

### Etapa 5.3 — Controlo de acesso por perfil em treatments

- Objetivo técnico: aplicar RLS específico para que o perfil Profissional veja apenas os tratamentos relevantes à sua operação, conforme permissões definidas.

- Artefactos esperados: políticas RLS documentadas para treatments.

- Dependências: Etapa 5.1.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): cada perfil acede apenas ao que lhe é permitido em treatments; transição de deal para "Tratamento iniciado" reflete corretamente.

## FASE 6 — N8N

Objetivo da fase: automações de marketing, lembretes, follow-ups e reativação. Não cria tabelas novas — consome/atualiza as já existentes via API do CRM.

### Etapa 6.1 — Setup do ambiente N8N e autenticação com o CRM

- Objetivo técnico: configurar a instância N8N e credenciais seguras de acesso à API do CRM (chaves geridas de forma segura, conforme requisito de segurança do documento).

- Artefactos esperados: ambiente N8N configurado, credencial de API documentada.

- Dependências: Fases 1–5 completas (todas as tabelas/endpoints que os fluxos vão consumir).

- Verificação: N8N consegue autenticar-se e ler um endpoint de teste do CRM.

### Etapa 6.2 — Fluxo: novo lead → criar/atualizar paciente

- Objetivo técnico: implementar no N8N o fluxo que recebe eventos de novo lead e garante criação/atualização correta em patients/leads (complementar à Etapa 3.3, para casos que não passam pelo Chatwoot).

- Artefactos esperados: workflow N8N exportável/documentado.

- Dependências: Etapa 6.1, Etapa 1.8.

- Verificação: disparo de teste cria/atualiza o paciente corretamente.

### Etapa 6.3 — Fluxo: novo lead de campanha → registar origem e UTM

- Objetivo técnico: implementar o fluxo que associa um lead à campaign correta com dados de UTM.

- Artefactos esperados: workflow N8N.

- Dependências: Etapa 6.1, Etapa 1.6 (campaigns).

- Verificação: lead de teste com UTM é corretamente associado à campanha.

### Etapa 6.4 — Fluxo: lembrete de consulta (consulta amanhã)

- Objetivo técnico: implementar o fluxo que consulta o endpoint da Etapa 4.5 e envia lembrete pelo Chatwoot (usando a Etapa 3.5).

- Artefactos esperados: workflow N8N agendado (cron diário).

- Dependências: Etapas 4.5, 3.5.

- Verificação: consulta marcada para amanhã dispara lembrete real via Chatwoot em ambiente de teste.

### Etapa 6.5 — Fluxo: paciente não respondeu → tarefa de follow-up

- Objetivo técnico: complementar a lógica da Etapa 2.5 com disparo via N8N quando aplicável.

- Artefactos esperados: workflow N8N.

- Dependências: Etapas 6.1, 2.4.

- Verificação: cenário de teste gera tarefa corretamente.

### Etapa 6.6 — Fluxo: orçamento enviado há X dias → nova tarefa comercial

- Objetivo técnico: implementar o fluxo de acompanhamento de orçamentos parados.

- Artefactos esperados: workflow N8N.

- Dependências: Etapas 6.1, 2.2, 2.4.

- Verificação: deal na etapa "Orçamento enviado" há X dias gera tarefa.

### Etapa 6.7 — Fluxo: paciente inativo → campanha de reativação

- Objetivo técnico: implementar reativação de pacientes inativos, respeitando obrigatoriamente os consentimentos registados (campo de consentimentos da Etapa 1.7).

- Artefactos esperados: workflow N8N com verificação de consentimento antes de qualquer disparo.

- Dependências: Etapas 6.1, 1.7.

- Verificação: paciente sem consentimento de marketing não recebe a campanha de reativação, mesmo estando inativo.

### Etapa 6.8 — Fluxo: tratamento concluído → pós-atendimento

- Objetivo técnico: implementar o fluxo de pós-atendimento acionado quando treatments.status muda para concluído.

- Artefactos esperados: workflow N8N.

- Dependências: Etapas 6.1, 5.1.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): todos os 8 fluxos de automação do documento estão implementados e testados, com verificação de consentimento aplicada onde exigido.

## FASE 7 — Relatórios

Objetivo da fase: indicadores, origem dos leads, conversão e desempenho. Não cria tabelas novas — consome os dados já existentes.

### Etapa 7.1 — Relatório: leads por origem e conversão

- Objetivo técnico: construir consultas/views agregando leads/campaigns por origem e taxa de conversão ao longo do funil.

- Artefactos esperados: view SQL ou query otimizada + componente de UI.

- Dependências: Fases 1, 2, 6 completas (dados reais acumulados).

- Verificação: relatório reflete corretamente dados de teste conhecidos.

### Etapa 7.2 — Relatório: consultas, tratamentos e faturação comercial

- Objetivo técnico: agregar dados de appointments e treatments (valor comercial, não clínico).

- Artefactos esperados: view/query + UI.

- Dependências: Fases 4, 5 completas.

- Verificação: relatório correto com dados de teste.

### Etapa 7.3 — Relatório: desempenho por profissional/equipa

- Objetivo técnico: agregar indicadores por users responsável (deals fechados, consultas realizadas), respeitando permissões — só Administrador e Gestor acedem a este relatório.

- Artefactos esperados: view/query + UI com RLS aplicado.

- Dependências: Etapas 7.1, 7.2.

- Verificação: perfis sem permissão não conseguem aceder ao relatório.

### Etapa 7.4 — Relatório: motivos de perda e oportunidades paradas

- Objetivo técnico: identificar deals em status "Perdido" (com motivo, se capturado) e deals parados há X dias numa etapa.

- Artefactos esperados: view/query + UI.

- Dependências: Etapa 2.2.

- Verificação (checkpoint de fim de fase): todos os relatórios do documento implementados e com controlo de acesso correto.

## FASE 8 — SaaS (multi-clínica)

Objetivo da fase: multi-clínica, planos, cobrança e isolamento de dados por organização.

### Etapa 8.1 — Introdução de organization_id em todas as tabelas

- Objetivo técnico: adicionar organization_id a todas as 14 tabelas existentes e migrar os dados atuais para uma organização "default".

- Artefactos esperados: migrations de alteração de schema em todas as tabelas.

- Dependências: Fases 1–7 completas.

- Verificação: dados existentes preservados e corretamente associados à organização default.

### Etapa 8.2 — Isolamento de dados por organização (RLS multi-tenant)

- Objetivo técnico: atualizar todas as políticas RLS para filtrar por organization_id, garantindo isolamento total entre clínicas.

- Artefactos esperados: políticas RLS atualizadas em todas as tabelas.

- Dependências: Etapa 8.1.

- Verificação: um utilizador da organização A não consegue, em nenhum cenário de teste, ler ou escrever dados da organização B.

### Etapa 8.3 — Gestão de planos e cobrança

- Objetivo técnico: implementar estrutura de planos por organização (sem inventar funcionalidades além do que o documento pede: "planos, cobrança").

- Artefactos esperados: schema de planos/subscrições, lógica de associação organização-plano.

- Dependências: Etapa 8.1.

- Verificação: organização de teste associada a um plano corretamente.

### Etapa 8.4 — Onboarding de nova organização

- Objetivo técnico: criar o fluxo de criação de uma nova clínica (organização) na plataforma, com o seu primeiro utilizador Administrador.

- Artefactos esperados: fluxo de onboarding funcional.

- Dependências: Etapas 8.1, 8.2, 8.3.

- Verificação (checkpoint final): duas organizações de teste operam em paralelo na mesma instância, com isolamento total de dados confirmado em todos os módulos (pacientes, funil, agenda, tratamentos, relatórios).

## Nota final para o Claude Code

Ao concluir cada Fase, apresente um resumo do que foi implementado, os artefactos gerados e o resultado da verificação antes de iniciar a fase seguinte. Se alguma etapa exigir uma decisão técnica não especificada no documento original (ex.: escolha exata de framework de frontend), pergunte antes de assumir.